1. 某市城市投资建设有限公司为改善本市越江交通状况，拟定了以下两个投资方案。

方案1：在原桥基础上加固、扩建。该方案预计投资50000万元，建成后可通行30年，这期间每年需维护费用1100万元。每10年需进行一次大修，每次大修费用3500万元，运营30年后报废没有残值。

方案2：拆除原桥，在原址建一座新桥。该方案预计投资150000万元，建成后可通行60年。这期间每年需维护费用1300万元。每20年需进行一次大修，每次大修费用为4000万元，运营60年后报废时可回收残值8000万元。

不考虑两方案建设期的差异，基准收益率为6%，该城市投资建设有限公司聘请专家对越江大桥应具备的功能进行了深入分析，认为从F1、F2、F3、F4、F5共5个方面对功能进行评价。F1和F2同样重要，F4和F5同样重要，F2相对于F3很重要，F1相对于F5较重要。专家对两个方案的5个功能的评分结果见表5-1，资金时间价值系数表见表5-2。

表5-1 方案功能评分表

| 功能项目 | 方案1 | 方案2 |
| --- | --- | --- |
| F1 | 5 | 10 |
| F2 | 8 | 9 |
| F3 | 4 | 7 |
| F4 | 9 | 9 |
| F5 | 6 | 9 |

表5-2 资金时间价值系数表

| n | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (P/F,6%,n) | 0.5584 | 0.3118 | 0.1741 | 0.0972 | 0.0543 | 0.0303 |
| (A/P,6%,n) | 0.1359 | 0.0872 | 0.0726 | 0.0665 | 0.0634 | 0.0619 |

请完成以下问题：

利用0-4评分法计算各功能的权重（权重计算结果保留3位小数）。

分别列式计算两方案的年费用（计算结果保留2位小数）。

若采用价值工程方法对两方案进行评价，分别列式计算两方案的成本指数（以年费用为基础）、功能指数和价值指数，并根据计算结果确定最终应入选的方案（计算结果保留3位小数）。

若未来将通过收取车辆通行费的方式回收该桥梁投资和维持运营，预计机动车年通行量不会少于1800万辆，分别列式计算两方案每辆机动车的平均最低收费额（计算结果保留2位小数）。